МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

## «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2020 годы

## Кызылского кожууна Республики Тыва

## 2017 г.

## ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2020 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва; |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального района «Кызылский кожуун» |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации сумонов и пгт. Каа-Хем МР «Кызылский кожуун» |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.«Коммунальное хозяйство» 2.«Благоустройство» 3.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 4.«Водоснабжение» 5.«Жилищное хозяйство» |
| Цели муниципальной программы | - увеличение мощности сетей и сооружений в результате реконструкции; - обеспечение возможности подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра; - модернизация существующих сетей, имеющих недостаточную пропускную способность; - уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду в результате аварий; - обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды от источника до потребителя; - совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального района «Кызылский кожуун»; -повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального района «Кызылский кожуун» -совершенствование эстетического вида муниципального района «Кызылский кожуун», создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды -активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий -повышение общего уровня благоустройства района; - снижение расходов бюджета муниципального района на оплату энергетических ресурсов, потребляемых организациями муниципальной бюджетной сферы, жилищным фондом; - снижение потерь энергоресурсов; |
| Задачи муниципальной программы | -ликвидация аварий на водопроводных сетях, обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды и отвода сточных вод; -организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории муниципального района «Кызылский кожуун»; -приведение в качественное состояние элементов благоустройства; -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; - восстановить и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в населенных пунктах; - оздоровление санитарной экологической обстановки в сумонах и пгт. Каа-Хем и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - вовлечение жителей сумонов и пгт. Каа-Хем в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами; - -оснащение приборами учета энергетических ресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы; - -оснащение приборами учета энергетических ресурсов жилищного фонда; - сокращение выбросов вредных веществ, за счёт сокращения объёмов потребления энергоресурсов; - активная пропаганда сбережения энергоресурсов среди населения и других групп потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | -доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой в муниципальном районе «Кызылский кожуун» увеличится на 100%; -доля населения, обеспеченного питьевой водой в общей численности населения муниципального района «Кызылский кожуун» увеличится на 90%; -доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть уменьшится на 10%; -уровень износа систем водоснабжения уменьшится на 20%; -содержание сетей уличного освещения; -содержание зеленых насаждений; -содержание мест захоронения (кладбища); - увеличения доли объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории муниципального района «Кызылский кожуун» на 95%; -доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории муниципального района «Кызылский кожуун» 100%; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | срок реализации программы: 2018-2020 годы; этапы реализации программы не предусмотрены; |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы 2018-2020 годы составляет 54 587,99 тыс. рублей, в том числе: средств местного бюджета по годам реализации: 2018 – 11 721,33 тыс. руб; 2019 – 22 233,33 тыс. руб; 2020 – 20 633,33 тыс. руб; - Общий объем финансирования всего на 2018-2020 год по подпрограмме «Коммунальное хозяйство» объем финансирования составляет 23 948 тыс. рублей, в том числе: средств местного бюджета по годам реализации: 2018 год – 1 948 тыс. руб; 2019 год – 11 000 тыс. руб; 2020 год – 11 000 тыс. руб; -всего на 2018-2020 годы по подпрограмме «Благоустройство» объем финансирования составляет 21 389,99 тыс. рублей, в том числе: средств местного бюджета по годам реализации: 2018 год – 4 223,33 тыс. руб; 2019 год – 8 583,33 тыс. руб; 2020 год – 8 583,33 тыс. руб; -всего на 2018-2020 год по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» объем финансирования составляет 1 650 тыс. рублей, в том числе: средств местного бюджета по годам реализации: 2018 год - 550 тыс. руб; 2019 год – 550 тыс. руб; 2020 год – 550 тыс. руб; -всего на 2018-2020 годы по подпрограмме «Водоснабжение» объем финансирования составляет 6 600 тыс. рублей, в том числе: средств местного бюджета по годам реализации: 2018 год – 4 000 тыс. руб; 2019 – 2 100 тыс. руб; 2020 – 500 тыс. руб; -всего с 2018-2020 годы по подпрограмме «Жилищное хозяйство» объем финансирования составляет 1 000 тыс. рублей, в том числе: средств местного бюджета по годам реализации: 2018 год – 1 000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 20 процентов; - снижение потерь в сетях водоснабжения до 30 %; - обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя; - экологическая безопасность системы водоотведения; -модернизация существующих сетей, имеющих недостаточную пропускную способность; - единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. -определение перспективы улучшения благоустройства территории муниципального района «Кызылский кожуун»; -создание условий для работы и отдыха жителей муниципального района «Кызылский кожуун»; -улучшение состояния территорий муниципального района «Кызылский кожуун»; - привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему сумону и пгт. Каа-Хем, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального района «Кызылский кожуун»; - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей сумонов и пгт. Каа-Хем; - совершенствование эстетического состояния территории; - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений на 15 процентов ; - создание зелёных зон для отдыха гражданам сумонов и пгт. Каа-Хем; - предотвращение сокращения зелёных насаждений; - увеличение количества высаживаемых деревьев; - благоустроенность населенных пунктов кожууна; - снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов; - полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; - переход на приборный учет при расчетах населения. |

### 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Основными проблемными вопросами эксплуатации водопроводного хозяйства являются:

- высокий процент износа насосного и вспомогательного оборудования;

- отсутствие приборов учета поднятой и распределенной питьевой воды;

- отсутствие системы планово-предупредительной замены участков водопроводных сетей и оборудования;

- низкий уровень улучшения материально-технической базы;

- наличие постоянных потерь воды в сетях из-за аварийных ситуаций на водопроводах, осуществление подачи воды потребителям по графику затрудняет решение проблемы по обеспечению круглосуточного водоснабжения качественной питьевой и технической водой потребителей.

Необходимое условие успешного развития экономики района и улучшения условий жизни населения.

В настоящее время население Кызылского кожууна составляет на 01.01.2014 года 29 500 человек.

В последние годы в районе проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории района имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов района не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц Кызылского кожууна. В настоящее время уличное освещение составляет 7,5 процентов от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов района не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов района.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов и определённые мероприятия, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Реализация политики энергосбережения на территории муниципального района «Кызылский кожуун», основанной на принципах эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля над их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств бюджета Кызылского района.

Учитывая, что в настоящее время большую часть всех видов энергоресурсов потребляет население, энергосбережение приобретает все более ярко выраженную социальную окраску.

В предстоящий период на территории муниципального района «Кызылский кожуун» должны быть выполнены установленные Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

-   проведение энергетических обследований;

-   приборный учет энергетических ресурсов;

-   ведение энергетических паспортов;

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса муниципального района «Кызылский кожуун», а также создание резервов насосного оборудования.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов района необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов района, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей муниципальной программой.

Основными преимуществами решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом являются:

-комплексный подход к решению задачи энергосбережения и координация действий по ее решению;

-распределение полномочий и ответственности исполнителей мероприятий муниципальной программы;

-эффективное планирование и мониторинг результатов реализации муниципальной программы;

-целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

В результате реализации муниципальной программы темпы роста доли затрат на приобретение энергии значительно замедлятся и составят к 2018 году не менее 30 процентов к указанному уровню.

Основные риски, связанные с реализацией муниципальной программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- зависимость рынков энергоносителей от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития  муниципального района «Кызылский кожуун».

### 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),
основные ожидаемые конечные результаты,

### сроки и этапы реализации муниципальной программы

### Основные цели муниципальной программы:

### -уменьшение количества аварий на водопроводных сетях, снижение рисков возникновения и смягчение последствий аварий;

### -создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации аварий на водопроводных сетях и в особый период;

### - обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды от источника до потребителя;

### - совершенствование системы комплексного благоустройства поселения;

### -повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания сумонов и пгт. Каа-Хем;

### - снижение расходов бюджета района на оплату энергетических ресурсов, потребляемых организациями муниципальной бюджетной сферы, жилищным фондом;

### - снижение потерь энергоресурсов.

### Основные задачи муниципальной программы:

### - ликвидация аварий на водопроводных сетях, обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды и отвода сточных вод;

### - увеличение мощности сетей и сооружений в результате реконструкции;

### - обеспечение возможности подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;

### - модернизация существующих сетей, имеющих недостаточную пропускную способность;

### - уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду в результате аварий;

### - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории района;

### -приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

### -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

### - восстановление и реконструкция уличного освещения, установкой светильников в населенных пунктах;

### - оздоровление санитарной экологической обстановки в районе и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

### - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами;

### -  оснащение приборами учета энергетических ресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы;

### - оснащение приборами учета энергетических ресурсов жилищного фонда;

### - сокращение выбросов вредных веществ, за счёт сокращения объёмов потребления энергоресурсов;

### -активная пропаганда сбережения энергоресурсов среди населения и других групп потребителей.

### Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:

- доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой в Кызылском кожууне;

- доля населения, обеспеченного питьевой водой в общей численности населения Кызылского кожууна;

- доля  утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть;

- уровень износа систем водоснабжения;

- содержание сетей уличного освещения;

- содержание зеленых насаждений;

- содержание мест захоронения (кладбища);

- доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Кызылского кожууна;

- доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории района;

- доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Кызылского кожууна.

В результате реализации муниципальной программы ожидается:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 30 процентов;

- снижение потерь в сетях водоснабжения до 5 процентов;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя;

- экологическая безопасность системы водоотведения;

- модернизация существующих сетей, имеющих недостаточную пропускную способность;

- единое управление комплексным благоустройством района;

- определение перспективы улучшения благоустройства района;

- создание условий для работы и отдыха жителей района;

- улучшение состояния территорий района;

- привитие жителям Кызылского кожууна любви и уважения к своему сумону и пгт. Каа-Хем, к соблюдению чистоты и порядка на территории района;

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей района;

- совершенствование эстетического состояния территории;

-увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в районе;

- создание зелёных зон для отдыха;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений;

- увеличение количества высаживаемых деревьев;

- благоустроенность населенных пунктов районе;

- снижение затрат бюджета Кызылского кожууна на оплату коммунальных ресурсов;

- полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;

- переход на приборный учет при расчетах населения.

Срок реализации муниципальной программы – 2018–2020 год, этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

Сведения о показателях муниципальной программы и их значениях с разбивкой по годам представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках пяти подпрограмм:

1. Коммунальное хозяйство;

2.  Благоустройство;

3.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

4.  Водоснабжение;

5.  Жилищное хозяйство.

Обоснованность их выделения в муниципальной программе обусловлена использованием программно-целевого метода при ее формировании.

Основные мероприятия муниципальной программы:

1. Приобретение оборудования по объектам водопроводно-канализационного хозяйства.

2. Регистрация права собственности на объекты недвижимости.

3. Текущий ремонт и содержание сетей уличного освещения.

4. Электроэнергия для нужд уличного освещения.

5. Содержание зеленых насаждений.

6. Организация и содержание мест захоронения.

7. Прочие мероприятия по благоустройству.

8. Проведение обязательного энергетического обследования.

9. Информационная поддержка политики энергосбережения.

10. Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов.

12. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов).

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

4. Информация по ресурсному обеспечению

муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2020 годы составляет 54 587,99 тыс. рублей, в том числе:

средств местного бюджета по годам реализации:

2018 – 11 721,33 тыс. руб.

2019 – 22 233,33 тыс. руб.

2020 – 20 633,33 тыс. руб.

Расходы бюджета Кызылского кожууна на реализацию муниципальной программы утверждены в установленном порядке, информация о которых представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

## 1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в приложении № 1, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств федерального, областного бюджетов и бюджета Кызылского района, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

## 2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

## E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

## Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

## Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

## n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

## В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

## - высокий (E 95 процентов);

## - удовлетворительный (E 75 процентов);

## - неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

## Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального, областного бюджетов и бюджета района ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в приложении № 5 к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

## Уровень исполнения финансирования по муниципальной программы в целом определяется по формуле:

## Фф

## Уэф = ----------, где:

## Фп

## Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

## Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

## Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, 
тыс. рублей.

## Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

## - высокий (E 95 процентов);

## - удовлетворительный (E 75 процентов);

## - неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

6. Порядок реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации муниципальной программы составляется ответственным исполнителем – Администрацией муниципального района «Кызылский кожуун».

План реализации муниципальной программы утверждается Распоряжением Администрации муниципального района «Кызылский кожуун».

Администрация муниципального района «Кызылский кожуун»:

- обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в установленном порядке проекта Постановления Администрации муниципального района «Кызылский кожуун» об утверждении муниципальной программы;

- формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения об изменениях муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- подготавливает отчеты об исполнении плана реализации муниципальной программы и вносит их на рассмотрение Главе муниципального района «Кызылский кожуун»;

- подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Главе муниципального района «Кызылский кожуун» проект Постановления Администрации муниципального района «Кызылский кожуун» об утверждении отчета в соответствии с Уставом Администрации муниципального района «Кызылский кожуун».

## Подпрограмма  «Коммунальное хозяйство»

## муниципальной программы Кызылского кожууна

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2020 годы.

### ПАСПОРТ подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального района «Кызылский кожуун» |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Администрации сумонов и пгт. Каа-Хем МР «Кызылский кожуун» |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды от источника до потребителя; |
| Задачи подпрограммы | -ликвидация аварий на водопроводных сетях, обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды и отвода сточных вод; - увеличение мощности сетей и сооружений в результате реконструкции; - обеспечение возможности подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра; - модернизация существующих сетей, имеющих недостаточную пропускную способность; - уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду в результате аварий; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой в Кызылском кожууне; -доля населения, обеспеченного питьевой водой в общей численности населения Кызылского кожууна; -доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть; -уровень износа систем водоснабжения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы: 2018-2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования всего на 2018-2020 годы по подпрограмме «Коммунальное хозяйство» объем финансирования составляет 23 948 тыс. рублей, в том числе: средств местного бюджета по годам реализации: 2018 год – 1 948 тыс. рублей; 2019 год – 11 000 тыс. рублей; 2020 год – 11 000 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | в результате реализации подпрограммы к 2018 году предполагается: - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 30 процентов; - снижение потерь в сетях водоснабжения до 5%; - обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя; - экологическая безопасность системы водоотведения; - модернизация существующих сетей, имеющих недостаточную пропускную способность; |

### 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

## «Коммунальное хозяйство»

Основными проблемными вопросами эксплуатации водопроводного хозяйства являются:

- высокий процент износа насосного и вспомогательного оборудования;

- отсутствие приборов учета поднятой и распределенной питьевой воды;

- отсутствие системы планово-предупредительной замены участков водопроводных сетей и оборудования;

- низкий уровень улучшения материально-технической базы;

- наличие постоянных потерь воды в сетях из-за аварийных ситуаций на водопроводах, осуществление подачи воды потребителям по графику затрудняет решение проблемы по обеспечению круглосуточного водоснабжения качественной питьевой и технической водой потребителей.

Эффективность ликвидации аварий на водопроводных сетях во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать аварию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются исходя из прогнозируемых угроз.

### 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

### основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Коммунальное хозяйство»

Основные цели подпрограммы:

- уменьшение количества аварий на водопроводных сетях, снижение рисков возникновения последствий аварий;

- создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации аварий на водопроводных сетях  в осенне-зимний период;

- повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в ЧС.

Основные задачи подпрограммы:

- развитие инфраструктуры, создание системы ее оснащения и оптимизации управления;

- обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование защиты объектов;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на обеспечение население водой;

- повышение объема знаний и навыков руководителей, должностных лиц и специалистов;

- создание материальных резервов для ликвидации аварий на водопроводных сетях.

Подпрограмма муниципальной программы имеет следующие целевые показатели:

- доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой в поселении;

- доля населения, обеспеченного питьевой водой в общей численности населения поселения;

- доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть;

- уровень износа систем водоснабжения.

Реализация подпрограммы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи:

- повышение уровня жизни населения;

- улучшение условий проживания;

- повышение экономической самостоятельности Кызылского кожууна, закрепление кадров в сельской местности.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2019 году:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 10 процентов;

- рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры до 20 процентов;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

- снижение экологической нагрузки на сумонов и пгт. Каа-Хем, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

Для достижения поставленных основных целей и задач подпрограммы необходимо реализовать мероприятия подпрограммы на 2018 год. При этом ряд мероприятий будет осуществляться в течение всего года.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

## «Коммунальное хозяйство»

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1.Приобретение оборудования по объектам водопроводно-канализационного хозяйства.

2. Ремонт объектов ЖКХ сумонов и пгт. Каа-Хем.

3. Регистрация права собственности на объекты недвижимости.

4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

«Коммунальное хозяйство»

Общий объем финансирования всего на 2018-2020 годы по подпрограмме «Коммунальное хозяйство» объем финансирования составляет 23 948 тыс. рублей, в том числе:

средств местного бюджета на год реализации:

2018 год – 1 948 тыс. рублей;

2019 год – 11 000  тыс. рублей

2020 год – 11 000  тыс. рублей

Объемы финансирования по мероприятиям подпрограммы муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством.

## Подпрограмма «Благоустройство»

## муниципальной программы Кызылского кожууна

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2020 год.

### ПАСПОРТ подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Муниципального района «Кызылский кожуун» |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Администрации сумонов и пгт. Каа-Хем МР «Кызылский кожуун» |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального района «Кызылский кожуун»; -повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания сумонов и пгт. Каа-Хем муниципального района «Кызылский кожуун» -совершенствование эстетического вида Кызылского кожууна, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды -активизации работ по благоустройству территории Кызылского кожууна в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий -повышение общего уровня благоустройства района. |
| Задачи подпрограммы | -организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории района. -приведение в качественное состояние элементов благоустройства. -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. - восстановить и реконструкция уличного освещения, установкой светильников в населенных пунктах; - оздоровление санитарной экологической обстановки в районе и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути - вовлечение жителей Кызылского кожууна в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -содержание зеленых насаждений; -содержание мест захоронения (кладбища); - повышение общего уровня благоустройства района; -наружное освещение |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы: 2018 – 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего с 2018 по 2020 годы по подпрограмме «Благоустройство» объем финансирования составляет 21 389,99 тыс. рублей, в том числе: средств местного бюджета по годам реализации: 2018 год – 4 223, 33 тыс. рублей; 2019 год – 8 583, 33 тыс. рублей 2020 год – 8 583, 33 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. -определение перспективы улучшения благоустройства муниципального района «Кызылский кожуун». -создание условий для работы и отдыха жителей района. -улучшение состояния территорий муниципального района «Кызылский кожуун» - привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему району, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального района «Кызылский кожуун» - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей района; - совершенствование эстетического состояния территории; - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в районе; - создание зелёных зон для отдыха граждан сумонов и пгт. Каа-Хем; - предотвращение сокращения зелёных насаждений - увеличение количества высаживаемых деревьев -благоустроенность населенных пунктов Кызылского кожууна. |

### 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Благоустройство»

Необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

По состоянию на 01.01.2017 года население Кызылского кожууна составляет 31 056 человек.

В последние годы в Кызылском кожууне проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории района имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов района не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц района. В настоящее время уличное освещение составляет 20 процентов от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов района не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов района.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов Кызылского кожууна необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов Кызылского кожууна, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей подпрограммой.

### 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

### основные ожидаемые конечные результаты, сроки
и этапы реализации подпрограммы «Благоустройство»

Целями подпрограммы муниципальной программы являются:

- совершенствование системы комплексного благоустройства района;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Кызылского кожууна;

- совершенствование эстетического вида района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- активизация работ по благоустройству территории района в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства Кызылского кожууна.

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие задачи:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории Кызылского кожууна;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в районе и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- вовлечение жителей Кызылского кожууна в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Подпрограмма муниципальной программы имеет следующие целевые показатели:

1.Содержание сетей уличного освещения.

2. Содержание зеленых насаждений.

3. Содержание мест захоронения (кладбища).

Данные показатели указываются в натуральном выражении и характеризуют сохранение площадей, протяженностей объектов благоустройства, на которых проводится регулярное и качественное выполнение работ по благоустройству.

Прогнозируемые конечные результаты реализации подпрограммы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов района, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации подпрограммы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Кызылского кожууна.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

В результате реализации подпрограммы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей Кызылского кожууна;

- совершенствование эстетического состояния  территории Кызылского кожууна;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в районе;

- создание зелёных зон отдыха для жителей Кызылского кожууна;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений.

Подпрограмма муниципальной программы носит постоянный характер.

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы 2018-2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство»

В рамках подпрограммы муниципальной программы осуществляются следующие основные мероприятия:

1. Текущий ремонт и содержание сетей уличного освещения – обеспечение работоспособности сетей уличного освещения.

2. Электроэнергия для нужд уличного освещения.

3. Содержание зеленых насаждений.

В рамках данного мероприятия предусматривается обслуживание зеленых насаждений – это выкашивание травы и очистка парков и скверов от опавшей листвы и случайного мусора, обрезка деревьев (омолаживающая, санитарная), удаление поросли, валка сухостойных и аварийно-опасных деревьев, посадка деревьев, кустарников, погрузка мусора.

4. Организация и содержание мест захоронения – содержание, ремонт, акарицидная (противоклещевая) обработка мест захоронений, доставка неопознанных и невостребованных трупов.

5. Строительство малых архитектурных форм.

6. Строительство полигонов ТБО.

7. Прочие мероприятия по благоустройству – содержание памятников, зон отдыха (пляжи), сбор и вывоз мусора с объектов благоустройства, приобретение контейнеров ТБО, отлов безнадзорных животных, удаление несанкционированных свалок, привлечение жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к работе по уборке и содержанию территории Кызылского кожууна.

8. Регистрация права собственности объектов недвижимости.

4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Благоустройство»

Всего на 2018-2020 годы по подпрограмме «Благоустройство» объем финансирования составляет 21 389, 99 тыс. рублей, в том числе:

средств местного бюджета по годам реализации:

2018 год – 4 223, 33 тыс. рублей;

2019 год – 8 583, 33 тыс. рублей;

2020 год – 8 583, 33 тыс. рублей

Объемы финансирования по мероприятиям подпрограммы муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством

## Подпрограмма

## «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

муниципальной программы Кызылского кожууна

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2020 год

### ПАСПОРТ подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального района «Кызылский кожуун» |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Администрации сумонов и пгт. Каа-Хем МР «Кызылский кожуун» |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - снижение расходов бюджета Кызылского кожууна на оплату энергетических ресурсов, потребляемых организациями муниципальной бюджетной сферы, жилищным фондом; снижение потерь энергоресурсов; - улучшение экологической ситуации; надежность функционирования систем жизнеобеспечения |
| Задачи подпрограммы | - оснащение приборами учета энергетических ресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы; - оснащение приборами учета энергетических ресурсов жилищного фонда; - снижение удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды; - сокращение выбросов вредных веществ, за счёт сокращения объёмов потребления энергоресурсов; активная пропаганда сбережения энергоресурсов среди населения и других групп потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Кызылского кожууна; -доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Кызылского кожууна; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы: 2018 год. Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего с 2018 по 2020 годы по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» объем финансирования составляет 1 650 тыс. рублей, в том числе: средств местного бюджета на год реализации: 2018 год – 550 тыс. рублей; 2019 год – 550 тыс. рублей; 2020 год – 550 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов; - полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; -переход на приборный учет при расчетах населения. |

### 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

### «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Реализация политики энергосбережения на территории муниципального района «Кызылский кожуун», основанной на принципах эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля над их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств бюджета Кызылского кожууна.

Учитывая, что в настоящее время большую часть всех видов энергоресурсов потребляет население, энергосбережение приобретает все более ярко выраженную социальную окраску.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- проведение энергетических обследований;

- приборный учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Основными преимуществами решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом являются:

- комплексный подход к решению задачи энергосбережения и координация действий по ее решению;

- распределение полномочий и ответственности исполнителей мероприятий подпрограммы;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы;

- целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

В результате реализации подпрограммы темпы роста доли затрат на приобретение энергии значительно замедлятся и составят к 2019 году не менее 10 процентов к указанному уровню.

Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- зависимость рынков энергоносителей от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Кызылского кожууна.

### 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Основной целью подпрограммы является снижение расходов бюджета района на оплату энергетических ресурсов, потребленных организациями муниципальной бюджетной сферы, жилищным фондом.

Кроме того, целями подпрограммы являются снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды и улучшение экологической ситуации.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по сбережению энергоресурсов, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов и обеспечить их соблюдение в соответствии с законодательством.

3. Проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов в муниципальных учреждениях;

- проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств.

4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии органы местного самоуправления, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

5. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования при закупках для муниципальных нужд.

Поставленная цель и решаемые в рамках подпрограммы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2018 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

В ходе реализации подпрограммы предполагается достижение следующих ожидаемых конечных результатов:

- снижение затрат бюджета района на оплату коммунальных ресурсов;

- полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;

- переход на приборный учет при расчетах населения.

Подпрограмма муниципальной программы реализуется в один этап – 
2018 год.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

В рамках подпрограммы муниципальной программы осуществляются следующие основные мероприятия:

1.Проведение обязательного энергетического обследования направлено на формирование энергетических паспортов и мероприятий;

2.Информационная поддержка политики энергосбережения позволит повысить уровень подготовки в сфере энергосбережения и уменьшения потребления энергоресурсов;

3.Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов обеспечат снижение потребления энергетических ресурсов;

4.Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) будет способствовать снижению потребления электроэнергии.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального района «Кызылский кожуун» направлено на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики района, а также роста уровня и качества жизни населения Кызылского кожууна за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Всего 2018-2020 годы по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» объем финансирования составляет 1 650 тыс. рублей, в том числе:

средств местного бюджета по годам реализации:

2018 год – 550 тыс. рублей;

2018 год – 550 тыс. рублей

2018 год – 550 тыс. рублей

Объемы финансирования по мероприятиям подпрограммы муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством.

## Подпрограмма «Водоснабжение»

муниципальной программы Кызылского кожууна

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2020 годы

### ПАСПОРТ подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального района «Кызылский кожуун» |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Администрации сумонов и пгт. Каа-Хем МР «Кызылский кожуун» |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | -Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя, а также экологической безопасности системы водоснабжения |
| Задачи подпрограммы | – ликвидация аварий на водопроводных сетях, обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды; - увеличение мощности сетей и сооружений в результате реконструкции; - обеспечение возможности подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра; - модернизация существующих сетей, имеющих недостаточную пропускную способность; - уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду в результате аварий. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры -снижение потерь в сетях водоснабжения -модернизация существующих сетей, имеющих недостаточную пропускную способность |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы: 2018 год. Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего 2018-2020 годы по подпрограмме «Водоснабжение» объем финансирования составляет 6 600 тыс. рублей, в том числе: средств местного бюджета на год реализации: 2018 год – 4 000 тыс. рублей; 2019 год – 2 100 тыс. рублей 2020 год – 500 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 45 процентов; - снижение потерь в сетях водоснабжения до 15%; - обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя; - экологическая безопасность системы водоотведения и очистки стоков. - модернизация существующих сетей, имеющих недостаточную пропускную способность. |

- Характеристика сферы реализации подпрограммы  «Водоснабжение».

Существующее состояние инженерных сетей, а именно: значительный процент изношенности разводящей водопроводной сети, наличие постоянных потерь воды в сетях из-за аварийных ситуаций на водопроводах, осуществление подачи воды потребителям по графику затрудняет соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в лечебно-профилактических, детских учреждениях, иных объектах. Решение проблемы по обеспечению круглосуточного водоснабжения качественной питьевой и технической водой потребителей за счет повышения надежности инженерно-технического обеспечения систем ЖКХ и капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры определено в задачах  плана развития Кызылского кожууна до 2018 года.

Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют более 40 процентов. Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения Кызылского кожууна питьевой и технической водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Характеристика текущего состояния систем водоснабжения и водоотведения, основные технико-экономические показатели:

Основными проблемными вопросами эксплуатации водопроводного хозяйства являются:

- высокий процент износа водопроводов, насосного и вспомогательного оборудования;

- отсутствие приборов учета поднятой и распределенной питьевой воды;

- отсутствие системы планово-предупредительной замены участков водопроводных сетей и оборудования.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса на территории Кызылского района.

- Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Водоснабжение»

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение доступности услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Водоснабжение»

1. Строительство артезианских скважин (водоколонок) с. Оттук – Даш 1 шт., Терлиг-Хая 1 шт. и с. Усть-Элегест 1 шт.

2. Разработка ПСД на реконструкцию и капитальный ремонт водопроводных сетей с. Сукпак и пгт. Каа-Хем

3. Реконструкция водопроводных сетей с. Сукпак и пгт. Каа-Хем.

4.Проектно-изыскательские работы на предмет строительства артезианских скважин.

Достижение поставленных задач в условиях развития района и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий, оборудования и материалов, используемых при ремонте и развитии водоснабжения Муниципального района «Кызылский кожуун».

- Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Водоснабжение»

-всего с 2018 по 2020 годы по подпрограмме «Водоснабжение» объем финансирования составляет 6 600 тыс. рублей, в том числе:

средств местного бюджета по годам реализации:

2018 год – 4 000 тыс. рублей;

2019 год – 2 100 тыс. рублей;

2020 год – 500 тыс. рублей.

## Подпрограмма «Жилищное хозяйство»

муниципальной программы муниципального района «Кызылский кожуун»

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2020 годы

### ПАСПОРТ подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального района «Кызылский кожуун» |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Администрации сумонов и пгт. Каа-Хем МР «Кызылский кожуун» |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; -проведение комплекса мероприятий, способствующих созданию и укреплению ТСЖ, а также управляющих компаний многоквартирными домами; - повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. |
| Задачи подпрограммы | -развитие и укрепление жилищного фонда района, расширение границ района в целях выделения земельных участков для застройки создания условий для участия жителей многоэтажной застройки в целевых программах капитального ремонта жилья; - признание не пригодными для проживания, аварийными и подлежащим сносу 3-х многоквартирных домов в пгт. Каа-Хем по ул. Зеленая дома 23,25, ул. Пионерская д. 20. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Обеспечение органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации подпрограммы: 2018 – 2019 годы этапы реализации подпрограммы не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего с 2018 по 2019 годы по подпрограмме «Жилищное хозяйство» объем финансирования составляет 1 000 тыс. рублей, в том числе: средств местного бюджета по годам реализации: 2018 год – 1 000 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | обеспечение органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - признание непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, а также последующая ликвидация 1000 кв. м аварийного жилья жилищного фонда; - установка общих домовых приборов учёта в двух многоквартирных домах; - создание ТСЖ, а также управляющих компаний многоквартирными домами. |

- Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Жилищное хозяйство»

Имеющийся   жилой фонд, расположенный на территории муниципального района, не обеспечивает растущие потребности и не удовлетворяет современным требованиям, предъявленным к условиям проживания граждан, а уровень его износа продолжает увеличиваться.

По состоянию на 01 октября 2014 г. считаются непригодным для проживания, аварийными, угрожающими жизни и здоровью граждан и  подлежащими  сносу,   три многоквартирных жилых дома. Кроме того, их внешний вид ухудшает общий внешний   облик улиц и пгт. Каа-Хем.

В многоквартирном жилищном фонде района не созданы ТСЖ или  управляющие  компании. Данный факт будет препятствовать в дальнейшем получению субсидий из областного бюджета на капитальный ремонт многоквартирных домов (объектов общего пользования в многоквартирных домах: крыши, подъезды, лестничные площадки и пр.).

- Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки
и этапы реализации подпрограммы «Жилищное хозяйство»

Основными целями подпрограммы являются:

- создание безопасных и благоприятных  условий  проживания  граждан;

- проведение комплекса  мероприятий,  способствующих  созданию  и  укреплению ТСЖ,  а  также  управляющих  компаний многоквартирными   домами;

- повышение  качества  реформирования  жилищно-коммунального  хозяйства.

В рамках реализации подпрограммы будут решаться следующие основные задачи:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

-   проведение комплекса    мероприятий, способствующих созданию ТСЖ,  а  также  управляющих  компаний  в  многоквартирных  домах;

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах;

- признание аварийными, не пригодными для дальнейшей эксплуатации и подлежащим сносу в связи с физическим износом трех многоквартирных  домов;

-  установка   общих домовых приборов учёта потребления электрической энергии в многоквартирных домах.

3.  Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Жилищное хозяйство»

- признание аварийными, не пригодными для проживания 3-х многоквартирных домов, расположенных по адресу Зеленая дома 23, 25 и ул. Пионерская дом 20.

- Информация по ресурсному обеспечению

подпрограммы  «Жилищное хозяйство»

Всего с 2018 по 2020 годы по подпрограмме «Жилищное хозяйство» объем финансирования составляет  1 000 тыс. рублей, в том числе:

средств местного бюджета по годам реализации:

2018 год – 1 000 тыс. рублей.